第11周小组会议纪要

会议日期：2026年5月15日
会议主题：评论互动系统开发、浏览历史修复、以图搜图全面重构
参会人员：全体小组成员

一、评论互动系统完整实现

评论发布

- 点击评论按钮弹出 TextInput，支持回车提交

- 发布后自动清空输入框，Toast 提示"评论发表成功"

- 前端调用 ArtworkService.addComment() → POST /api/comments

评论点赞

- 每个评论独立点赞按钮（❤️/🤍），乐观更新 + 后端 API 同步

- 点击后爱心立即点亮/熄灭，计数实时增减，无需刷新页面

- 后端 CommentLike 表（user_id + comment_id 联合唯一约束）

- API：POST /api/comments/{id}/like（点赞 201 / 已点赞 409），DELETE（取消点赞）

评论回复

- 点击回复按钮展开回复输入框，回复内容嵌套在父评论下方

- 回复形成对话结构，支持多层嵌套

- 回复发送后自动关闭输入框，Toast 提示"回复成功"

展开/折叠

- 超过 2 条回复时显示"▽ 展开全部 N 条回复"

- 点击展开显示所有回复，再次点击"△ 收起回复"折叠

ForEach 重渲染修复

- 问题：修改评论的 isLiked、isExpanded 等属性后列表不刷新

- 根因：ForEach 使用引用相等性判断，修改对象内部属性不会触发重渲染

- 解决方案：添加 keyGenerator 函数，在 key 中包含状态相关属性：(comment: Comment): string => comment.id + '_' + comment.isLiked + '_' + comment.likeCount + '_' + comment.showReplyInput + '_' + comment.isExpanded

- 配合 commentsRefresh（@StorageLink 计数器）实现强制刷新

后端评论系统完善

- 新建 CommentLike 模型

- 新建 get_optional_user() 依赖注入（有 Token 则返回用户，无则返回 None，支持游客浏览）

- 评论 API 返回嵌套结构（replies 字段），前端 mapComment() 递归映射

二、浏览历史功能修复

- 问题：浏览历史页面始终显示"暂无浏览记录"

- 根因：ArtworkDetailPage 的 applyArtworkData() 中注释写着"记录浏览历史（略，由后端处理）"，但从未调用 addBrowseHistory()

- 解决方案：

1. ArtworkDetailPage 中导入 UserService 并调用 userService.addBrowseHistory(artworkId)

2. BrowseHistoryPage 重写：用直接 ID 查找替代脆弱的数组下标映射，添加 ForEach keyGenerator

3. 支持清空全部浏览历史（本地缓存 + 后端同步清除）

三、以图搜图功能全面重构

现状分析

- 后端原实现使用 random.uniform(60, 99) 生成随机相似度评分，无实际图像处理能力

- 前端 openAlbum() 选择照片后仅调用 searchMock()，从未将图片上传到后端

- 前端 openCamera() 完全为空实现，只返回模拟图片路径

- HttpClient 的 uploadFile() 方法将文件路径作为纯文本发送，而非实际文件数据

后端重构

1. 图像特征提取引擎（新建 app/utils/image_features.py）

- 基于 PIL/Pillow 实现轻量级特征提取

- 128 维特征向量设计：

  - 前 64 维：HSV 颜色直方图（H 32 bins + S 16 bins + V 16 bins）

  - 中 32 维：4×4 分块颜色矩（每块均值 + 标准差）

  - 后 32 维：边缘方向直方图（Sobel 滤波后 32 bins）

- 特征向量 L2 归一化处理

- 余弦相似度 = 归一化向量的点积（值域 [0, 1]）

- PIL 不可用时自动回退到基于 SHA256 哈希的确定性特征

2. 特征向量持久化（新建 app/models/artwork_feature.py）

- artwork_features 表：artwork_id + 128 维 JSON 特征向量 + 时间戳

- 独立于 artworks 表，避免改动原有数据模型

- 应用层关联查询，避免数据库级外键 charset 兼容问题

3. 向量检索 API 重写（app/routers/image_search.py）

- 接收用户上传图片 → PIL 提取 128 维特征

- 加载数据库中所有预存特征向量 → 逐条计算余弦相似度

- 按相似度降序返回 Top-20 匹配结果

- 无预存特征时回退到热门文物推荐

4. 特征预计算脚本（新建 app/scripts/seed_features.py）

- 遍历所有文物 → 下载封面图 → 提取特征 → 存入 artwork_features 表

- 支持增量更新（已有特征的文物自动跳过）

- 图片下载失败时跳过该文物而不中断整体流程

前端重构

1. HttpClient 文件上传修复

- 从错误的 extraData: filePath（发送路径字符串）改为正确的 multiFormDataList（真正的 multipart/form-data 文件上传）

- 使用 { name, filePath, contentType: 'image/*' } 格式构建表单数据

2. ImageSearchService 重写

- searchByImageUri(imageUri)：将 URI 上传到 /api/image-search，后端提取特征并返回匹配结果

- 自动映射 API 响应（snake_case → camelCase）到前端模型

- 后端不可用时自动降级到本地 Mock 搜索

3. ImageSearchPage 完整重写

- 相册搜索：选择照片后真正上传到后端进行特征提取和相似度检索

- 相机拍照：使用 @kit.CameraKit 的 cameraPicker API，调用后置摄像头拍照并上传检索

- 结果展示：按相似度降序排列，显示排名编号、文物封面、名称、朝代、类型、相似度进度条和百分比

- 相似度颜色标识：≥80% 绿色（高相似）、50-79% 橙色（中相似）、<50% 红色（低相似）

- 降级提示：后端或相机不可用时显示提示并展示模拟数据

- UI 修复：移除 @Builder 参数模式，改用内联 ForEach + keyGenerator，解决 API 23 渲染问题

- 添加加载状态动画

四、技术难点与解决

| 难点 | 解决方案 |
| --- | --- |
| ForEach 属性修改后不重渲染 | keyGenerator 包含状态属性 + commentsRefresh 计数器 |
| @Builder 参数模式不响应参数变化 | 内联 UI 代码 + ForEach 直接构建 |
| MultiFormDataType 不存在 | API 23 multipart 改用 { name, filePath, contentType } |
| PickerProfile 缺少 cameraPosition | 添加 camera.CameraPosition.CAMERA_POSITION_BACK |
| string 不能赋值给 Dynasty enum | as string as Dynasty 双重类型断言 |
| ForeignKey charset 不兼容 | 移除数据库级外键，改用应用层关联 |
| buildSearchResults() 非 UI 组件 | 改为 @Builder buildSearchResults() |

五、环境说明

- 后端运行地址：http://10.4.79.214:8000（校园网 DHCP 动态 IP，需关注变更）

- 数据库：MySQL 8.0 palm_museum @ localhost:3306

- 当前用户代码已部署在预览器模式

六、功能完成清单

| 功能 | 状态 |
| --- | --- |
| 文物列表浏览（排序/筛选/分页） | 完成 |
| 文物详情（基本信息/历史背景/文化价值/语音导览） | 完成 |
| 用户注册/登录（JWT 认证） | 完成 |
| Token 持久化（App 重启恢复登录） | 完成 |
| 点赞/收藏（乐观更新 + 后端同步） | 完成 |
| 文本搜索（关键词/朝代/类型） | 完成 |
| 评论发布/回复/点赞/展开折叠 | 完成 |
| 浏览历史记录/清空 | 完成 |
| 以图搜图（相册上传 + 后端特征提取） | 完成 |
| 以图搜图（相机拍照 + 实时检索） | 完成 |
| 个人资料编辑 | 完成 |

七、待办事项

- GitHub 代码推送

- 产品演示 PPT 准备

- 后端种子特征预计算（安装 Pillow 后运行 python -m app.scripts.seed_features）

- 真机完整回归测试

- 用户反馈收集

- 设计报告根据反馈修订

下次会议时间：2026年5月22日
下次会议主题：集成测试、Bug 修复、演示准备