# 第8周小组会议纪要

会议日期：2026年4月24日
会议主题：制定项目管理计划、确定技术路线
参会人员：全体小组成员

## 一、项目立项与背景

本项目「掌上博物馆」是一款基于 HarmonyOS 的移动端文物鉴赏应用，聚焦于中国陶瓷文物（瓷器、玉器、青铜器、书画等）的数字化展示与互动体验。用户可通过图文浏览、语音导览、以图搜图、评论互动等功能沉浸式了解文物背后的历史文化。

## 二、技术路线决策

经过小组讨论，确定以下技术方案：

### 前端

- 平台：HarmonyOS NEXT（API 23），使用 ArkTS 语言开发

- 开发工具：DevEco Studio 6.1.0

- 架构模式：MVVM 模式，Service 层封装业务逻辑与 API 调用，页面通过 @State/@StorageLink 进行状态管理

- UI 框架：ArkUI 声明式框架，Tabs 底部导航（首页、发现、动态、我的）

### 后端

- 框架：FastAPI（Python）

- ORM：SQLAlchemy 2.0 + PyMySQL

- 数据库：MySQL 8.0（palm_museum）

- 认证：JWT（python-jose）+ bcrypt 密码哈希

- 文件处理：python-multipart（图片上传）

### 功能模块规划与分工

#### （1）文物浏览 — 王鑫

提供丰富的文物展示与浏览体验：

- 首页展示：以卡片或瀑布流形式展示文物列表，支持按热度、年代、类型等排序

- 文物详情：展示文物高清图片（支持手势缩放与多图切换）、基本属性、详细介绍文本

- 音视频讲解：若提供讲解音频或视频，支持在文物详情页内嵌播放，支持倍速与进度控制

- 简单搜索：支持按文物名称、朝代、关键字进行全文搜索，搜索结果支持分类展示

#### （2）语音导览 — 徐博

利用 HarmonyOS 的语音能力，提供解放双手的文物导览体验：

- 为每件文物提供标准普通话语音讲解，支持在文物详情页一键播放

- 支持语音搜索：用户可通过语音输入关键字查找文物

- 支持语音问答：用户可对着手机说出关于文物的问题，系统调用知识问答子系统返回语音答案

#### （3）用户交互 — 叶鼎豪

丰富的用户参与以及内容共创功能：

- 点赞与收藏：支持用户对文物点赞和收藏，收藏夹支持分组管理

- 留言评论：支持用户对文物发表文字评论，支持点赞与回复他人评论；评论须经内容审核后显示

- 用户上传照片：用户可上传自己拍摄的文物相关照片（如参观博物馆时拍摄），照片须经审核后公开展示；支持为照片添加拍摄地点与简短说明

- 用户上传讲解（选做）：支持用户录制或上传针对某件文物的音频讲解，经审核后可供其他用户收听

- 用户上传视频（选做）：支持用户上传与文物相关的短视频，经审核后展示

#### （4）以图搜图 — 吴其璇

支持基于图像特征的文物检索功能：

- 图片上传搜索：用户从相册选择图片上传，系统提取图像特征后在文物数据库中检索相似文物

- 实时拍照搜索：用户直接调用摄像头拍摄文物或相关图片，即时返回匹配结果

- 搜索结果展示：按相似度排序展示匹配文物列表，显示相似度分值与文物基本信息

- 技术建议：可使用预训练的图像特征提取模型（如 ResNet、ViT 等）提取文物图像特征向量，存入向量数据库，搜索时计算余弦相似度进行检索

#### （5）用户个人信息管理 — 范培杰

- 注册与登录：支持手机号、邮箱注册，支持密码登录；可选支持华为账号一键登录

- 个人主页：展示用户的收藏、点赞、上传内容、浏览历史等个人数据

- 隐私设置：用户可控制个人信息的可见范围

- 用户系统可与海外文物知识服务子系统共用，或单独建立，需在设计文档中说明选择理由

## 三、项目管理计划

| 阶段 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 第7-9周 | 需求规格说明、技术验证 |
| 核心开发 | 第9-12周 | 前后端功能开发 |
| 测试联调 | 第13-14周 | 集成测试、Bug 修复 |
| 交付上线 | 第15-16周 | 部署文档、最终演示 |

## 四、本周完成工作

1. 创建项目配置文件（module.json5、main_pages.json）

2. 搭建数据模型层（Artwork、User、Comment 等）

3. 实现 Mock 数据层用于前期开发

4. 搭建 Service 服务层架构

5. 创建所有核心 UI 页面骨架（主页、详情页、搜索页、个人页等）

6. 适配 DevEco Studio 6.1.0 编译环境

7. 修复基础 ArkTS 编译错误（ImageFit 枚举、静态方法 this 等）

8. 搭建后端 FastAPI 项目结构，验证路由注册

## 五、待办事项

- 前端项目骨架搭建 > 已完成

- 后端项目初始化 > 已完成

- 用户管理系统开发（下周）

- 后端 API 对接（下周）

- UI 图标完善（下周）

下次会议时间：2026年5月1日
下次会议主题：需求规格说明初稿审查、程序开发启动