# 第9周小组会议纪要

会议日期：2026年5月1日
会议主题：撰写需求规格说明初稿、程序开发启动
参会人员：全体小组成员

## 一、需求规格说明审查

小组共同审议了需求规格说明书初稿，确认以下核心需求：

| 模块 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 文物浏览 | 按热度/朝代/类型排序查看文物列表，支持分页 | P0 |
| 文物详情 | 展示文物基本信息、详细介绍、历史背景、文化价值 | P0 |
| 语音导览 | 播放文物语音讲解，支持文稿同步显示 | P1 |
| 用户认证 | 注册/登录，JWT Token 认证，支持华为账号登录 | P0 |
| 点赞收藏 | 文物点赞/取消点赞、收藏/取消收藏 | P0 |
| 文本搜索 | 按关键词搜索文物，支持朝代/类型筛选 | P0 |
| 以图搜图 | 从相册选择图片或拍照上传，检索相似文物 | P1 |
| 评论互动 | 文物评论发布、回复、点赞，支持对话展开/折叠 | P0 |
| 浏览历史 | 记录用户浏览记录，支持查看和清空 | P1 |
| 个人中心 | 个人资料编辑、点赞/收藏/历史/设置入口 | P1 |

## 二、本周完成工作

### 后端

1. 创建 MySQL 数据库 palm_museum，初始化所有数据表

2. 实现用户认证 API（注册 /api/auth/register、登录 /api/auth/login）

3. 实现用户资料 API（/api/users/profile 读写）

4. 实现文物列表 API（/api/artworks 支持排序/分页/筛选）

5. 实现文物详情 API（/api/artworks/{id}）

6. 实现点赞/收藏 API（/api/likes、/api/collections）

7. 实现评论 API（/api/comments/{artwork_id} 支持嵌套回复）

8. 实现浏览历史 API（/api/history）

9. 实现新闻/动态 API（/api/news）

10. 数据库种子脚本（seed_data.py）用于初始化文物数据

### 前端

1. HttpClient 封装：统一 GET/POST/PUT/DELETE 方法，自动附加 JWT Token，统一错误处理（401 自动清除登录态）

2. ArtworkService：对接后端文物 API，支持列表加载、详情获取、点赞/收藏切换、评论 CRUD

3. UserService：对接后端用户 API，支持注册/登录/资料编辑/点赞收藏列表/浏览历史

4. ImageSearchService：对接后端以图搜图 API，支持图片上传搜索

5. UI 完善：所有页面的按钮添加 emoji 图标（点赞 ❤️🤍、收藏 ⭐☆、评论 💬、分享 📤 等）

6. ArkTS 编译修复：解决对象字面量类型、@State 默认值、router API 调用等严格模式报错

7. 主页重构：创建 MainPage.ets 作为入口，集成 Tabs 底部导航（首页/发现/动态/我的）

### 工程化

1. 安装并配置 Git，创建 GitHub 仓库并推送代码

2. 后端用 requirements.txt 管理依赖，venv 虚拟环境隔离

## 三、遇到的问题与解决

| 问题 | 解决方案 |
| --- | --- |
| ArkTS 严格模式报 "object literals as types" | 创建显式的类/接口替代对象字面量 |
| .ts 文件不能 import .ets 文件 | 将逻辑移至 .ets 页面文件中调用 |
| API 23 架构要求 Router 参数类型化 | 使用 Record<string, string> 断言 |
| HTTP POST 空 body 导致 Parameter error | 仅在 body 非空时添加 extraData |

## 四、待办事项

- 真机调试 Token 持久化（App 重启后登录态丢失）

- 相册选择器适配 API 23（@kit.MediaLibraryKit）

- 评论功能区完善（输入框、点赞、回复）

- 点赞/收藏状态 UI 立即更新（乐观更新）

下次会议时间：2026年5月8日
下次会议主题：程序开发进度同步、UI 交互优化