第12周小组会议纪要

会议日期：2026年5月22日
会议主题：集成测试、Bug修复、演示准备
参会人员：全体小组成员

————————————————————————————————————————

一、工作进展回顾

第11周计划中的11项核心功能开发已全部完成，项目进入测试与完善阶段。

二、本周完成工作

以图搜图功能完善：完成25件文物真实图片的搜集与入库，运行seed_features.py提取全部128维视觉特征。数据库图片URL改为相对路径（/images/por_001.jpg），后端返回时自动拼接当前IP，换网络只需修改HttpClient.ets一处。

语音导览（TTS）接入：后端创建TTS API，使用edge-tts实现中文语音合成。前端AudioPlayer支持真机播放和预览器降级两种模式。

UI美化：统一按钮样式（阴影、圆角），建立三级阴影体系。全部页面Scroll组件添加弹性回弹效果。登录页Logo放大，删除"或"分隔线。

Bug修复：后端不可用时首页空白（Mock数据未加载）——修复：失败时自动回退Mock数据。图片IP硬编码导致换网络显示不了——修复：改为相对路径+动态拼接。今日推荐按钮文字重叠——修复：调整间距。搜索页热门搜索常驻——修复：改为点击搜索框弹出。

三、决议事项

1. 全部核心功能已完成，进入测试完善阶段

2. 6个已发现Bug由负责人按期修复

3. 语音导览暂用TTS替代人工录制

四、待办事项

☐ Bug修复

☐ 测试报告

☐ 用户手册初稿

☐ 答辩PPT准备

☐ 功能演示视频录制

————————————————————————————————————————

下次会议时间：2026年5月27日
下次会议主题：答辩前最终检查与预演